DOSSIER TECHNIQUE Déployer et sécuriser les applications informatiques Bloc 3 — INFCDAAL3 Application CESIZen Application de gestion du bien-être mental Clément Souil CESI — Titre CDA (Concepteur Développeur d'Applications) Juillet 2026

Table des matières

1.  Présentation du projet CESIZen	3

1.1  Contexte	3

1.2  Architecture technique	3

1.3  Fonctionnalités implémentées	3

2.  Plan de déploiement	4

2.1  Stratégie de versioning — Git Flow adapté	4

2.2  Environnements de déploiement	4

2.3  Pipeline CI/CD — GitHub Actions	4

2.4  Verrou de déploiement — GitHub Environments	5

2.5  Déploiement Railway — rollback et continuité	5

3.  Plan de maintenance	6

3.1  Outil de gestion des tickets — GitHub Issues	6

3.2  Méthodologie de gestion — flux prestataire ↔ client	6

3.3  Monitoring automatisé — SIEM	6

3.4  Versioning sémantique	7

4.  Plan de sécurisation	8

4.1  Modélisation des menaces — STRIDE	8

4.2  Analyse des vulnérabilités — OWASP Top 10	8

4.3  Actions correctives implémentées	8

4.4  Actions correctives planifiées	9

4.5  Protection des données personnelles — RGPD	9

4.6  Gestion de crise	9

5.  Veille technologique	11

5.1  Méthode et organisation	11

5.2  Sources principales	11

5.3  Actions concrètes issues de la veille	11

6.  Conclusion	13

# 1.  Présentation du projet CESIZen

## 1.1  Contexte

CESIZen est une application de bien-être mental développée dans le cadre du titre Concepteur Développeur d'Applications (CDA) au CESI. Elle répond à un besoin croissant de solutions numériques accessibles pour la gestion du stress et la santé mentale.

L'application propose trois modules fonctionnels : gestion de comptes utilisateurs avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC), espace de ressources documentaires catégorisées, et diagnostic de stress basé sur l'échelle Holmes & Rahe (43 événements pondérés).

## 1.2  Architecture technique

| Composant | Technologie | Port | Déploiement |
| --- | --- | --- | --- |
| API REST | .NET 9 ASP.NET Core | 5289 | Railway (service API) |
| Frontend Web | React 18 + Vite + TypeScript + Tailwind | 5173 | Railway (service web) |
| App Mobile | React Native + Expo | — | Expo Go (démo école) |
| Base de données | MySQL 8 | 3306 | Railway (service MySQL) |
| ORM | Entity Framework Core (Code First) | — | Migrations auto |
| Authentification | JWT Bearer Tokens (HMAC-SHA512 — 512 bits min) | — | GitHub Secrets / Railway Vars |

## 1.3  Fonctionnalités implémentées

- Module 1 — Comptes utilisateurs : inscription, connexion, déconnexion, changement de mot de passe, gestion admin (CRUD, rôles, activation/désactivation)

- Module 2 — Ressources documentaires : affichage avec filtres et recherche, création/modification/suppression/approbation (admin)

- Module au choix — Diagnostics Holmes & Rahe : 43 événements chargés depuis l'API, calcul de score, interprétation (Faible/Modéré/Élevé), historique utilisateur, configuration admin

- 3 plateformes — Web + Mobile + API déployée en production Railway

# 2.  Plan de déploiement

## 2.1  Stratégie de versioning — Git Flow adapté

Le projet utilise Git avec un schéma de branches inspiré de Git Flow, hébergé sur GitHub. La branche master représente le code en production, develop sert de branche d'intégration. Toutes les fonctionnalités sont développées sur des branches dédiées.

| Type | Nom de branche | Usage |
| --- | --- | --- |
| Protégée | master | Production — PR obligatoire + CI verte |
| Protégée | develop | Intégration — PR obligatoire + CI verte |
| Travail | feature/* | Nouvelles fonctionnalités |
| Travail | fix/* | Corrections de bugs |
| Travail | security/* | Correctifs sécurité |
| Travail | docs/* | Documentation technique |

Convention de commit : feat:, fix:, ci:, security:, docs: — aucun commit direct autorisé sur master ou develop.

## 2.2  Environnements de déploiement

| Critère | Développement | Test / CI | Production |
| --- | --- | --- | --- |
| Objectif | Dev local | Validation automatique | Mise en production |
| API | localhost:5289 | GitHub Actions (build) | Railway HTTPS |
| Web | localhost:5173 | GitHub Actions (build) | Railway HTTPS |
| Base de données | MySQL WampServer | Non connectée | MySQL Railway |
| Secrets | appsettings.Development.json | GitHub Secrets | Variables Railway |
| Déclenchement | Manuel | Push / Pull Request | Merge master (auto) |

## 2.3  Pipeline CI/CD — GitHub Actions

Le pipeline (.github/workflows/ci.yml) se déclenche sur chaque push et pull request vers develop et master. Il garantit qu'aucun code défaillant ne peut atteindre la production.

| Job | Étapes | Bloquant | Dépendance |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — API Build & Test | Setup .NET 9 → Restore → Build Release → xUnit Tests | Oui | Aucune |
| 2 — Web Lint & Build | Setup Node 20 → npm ci --ignore-scripts → ESLint → Vite build | Oui | Aucune |
| 3 — Security Trivy | Scan CVE CRITICAL/HIGH sur dépendances .NET (SHA-pinné) | Non | Job 1 |
| 4 — Quality SonarCloud | Analyse statique + Quality Gate (bloquant) | Oui | Job 1 |
| 5 — Deploy Gate | Approbation manuelle (GitHub Environments "production") | Oui | Jobs 1–4 |

## 2.4  Verrou de déploiement — GitHub Environments

Le déploiement en production est protégé par un verrou à trois niveaux :

- Conditions techniques — les 4 jobs CI doivent être verts (tests, lint, Trivy, SonarCloud)

- Condition de branche — le job Deploy ne se déclenche que sur un push vers master (jamais sur une PR ou une branche de travail)

- Condition organisationnelle — approbation manuelle requise via GitHub Environments (environnement "production" avec Required reviewer configuré)

Ce mécanisme garantit qu'aucune régression technique et aucune décision unilatérale ne peuvent atteindre la production.

## 2.5  Déploiement Railway — rollback et continuité

L'application est déployée sur Railway (PaaS) : deux services en production (cesizen-api et cesizen-web) plus un service MySQL. Les migrations Entity Framework Core s'appliquent automatiquement au démarrage de l'API.

Le rollback est disponible en un clic depuis le tableau de bord Railway (onglet Deployments → Redeploy), avec un temps de reprise inférieur à 2 minutes. RTO : 2 heures (y compris diagnostic et validation). RPO : 24 heures (fréquence des sauvegardes Railway).

# 3.  Plan de maintenance

## 3.1  Outil de gestion des tickets — GitHub Issues

GitHub Issues est l'outil de gestion des évolutions et incidents retenu pour CESIZen. Il est configuré avec un système de labels et de milestones pour organiser et prioriser le travail selon un flux structuré prestataire ↔ client.

| Label | Usage | Couleur |
| --- | --- | --- |
| bug | Dysfonctionnement identifié | Rouge |
| enhancement | Nouvelle fonctionnalité ou amélioration | Bleu |
| security | Vulnérabilité ou risque de sécurité | Orange |
| documentation | Mise à jour de la documentation | Vert clair |
| veille | Information issue de la veille technologique | Gris |
| priority: high | Traitement urgent requis | Rouge foncé |
| monitoring | Incident ouvert automatiquement par le SIEM | Violet |

Milestones : v1.0.0 (Bloc 2 — 19/05/2026), v1.1.0 (Bloc 3 — juillet 2026), v2.0.0 (évolutions futures : reset mdp, rate limiting, export RGPD).

## 3.2  Méthodologie de gestion — flux prestataire ↔ client

Dans le contexte de CESIZen, le prestataire est le développeur (Clément Souil) et le client est l'utilisateur final ou l'organisme commanditaire. Le flux de traitement d'un ticket suit une méthodologie structurée en 6 étapes :

| # | Étape | Action | Responsable | Critère de sortie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Détection | Création du ticket avec description et contexte | Client / Dev | Ticket créé + labellisé |
| 2 | Triage | Classification label, milestone, priorité | Développeur | Ticket priorisé |
| 3 | Développement | Branche dédiée (fix/ ou feature/), approche TDD | Développeur | Code + tests verts |
| 4 | PR + CI | Pull Request, tous les checks CI passent | Développeur | CI verte |
| 5 | Merge + Deploy | Merge master, déploiement Railway automatique | Développeur | En production |
| 6 | Clôture | Ticket fermé, lié au commit/PR, client notifié | Développeur | Ticket fermé |

## 3.3  Monitoring automatisé — SIEM

Un workflow GitHub Actions de monitoring automatique (monitoring.yml) surveille la disponibilité de l'API de production en continu.

- Fréquence — toutes les 15 minutes (cron GitHub Actions)

- Mécanisme — ping de l'endpoint /api/StressEvents en production (Railway)

- Incident automatique — si l'API retourne un code non-200, un GitHub Issue est créé automatiquement (labels : incident, monitoring, priority: high)

- Résolution automatique — quand l'API revient à la normale, le ticket est fermé automatiquement

- Sécurité — l'action github-script est épinglée sur son hash SHA complet

Ce système constitue une implémentation fonctionnelle d'un SIEM (Security Information and Event Management), assurant une détection rapide des incidents de disponibilité sans intervention manuelle.

## 3.4  Versioning sémantique

Le versioning suit le schéma SemVer (MAJOR.MINOR.PATCH). Les versions sont gérées via des tags Git et des GitHub Milestones. Chaque version taguée est identifiable dans Railway, permettant un rollback précis vers n'importe quelle version antérieure.

# 4.  Plan de sécurisation

## 4.1  Modélisation des menaces — STRIDE

La modélisation des menaces a été réalisée selon la méthode STRIDE (Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service, Elevation of Privilege), développée par Microsoft. Elle complète l'analyse OWASP en raisonnant par composant et par type d'attaquant.

| Composant | Menaces analysées | Couverture | Exemples |
| --- | --- | --- | --- |
| API .NET (Controllers) | 8 menaces | 7/8 — 87% | JWT forgé, injection, bypass RBAC |
| Base de données MySQL | 5 menaces | 4/5 — 80% | Injection SQL, accès direct, perte données |
| Frontend React | 6 menaces | 5/6 — 83% | XSS, token volé, CSRF, path traversal |
| Pipeline CI/CD | 5 menaces | 4/5 — 80% | Supply chain, secrets exposés, build compromis |
| Infrastructure Railway | 4 menaces | 2/4 — 50% | DoS, accès console, fuite env vars |

Total : 28 menaces analysées sur 5 composants, 3 cycles de révision (R1 → R2 → R3). Taux de couverture global : 78,6%. Les menaces non couvertes sur l'infrastructure Railway sont des risques résiduels acceptés, Railway gérant la sécurité de l'infrastructure.

## 4.2  Analyse des vulnérabilités — OWASP Top 10

L'analyse de sécurité a été réalisée selon le référentiel OWASP Top 10 (2021). La criticité est calculée selon la formule : Criticité = Probabilité × Impact (échelle 1–3).

| Réf | Vulnérabilité | Prob. | Impact | Score | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | Broken Access Control | 2 | 3 | 6 | Couvert — JWT RBAC |
| A02 | Cryptographic Failures | 1 | 3 | 3 | Couvert — JWT secret, HTTPS |
| A03 | Injection | 1 | 3 | 3 | Couvert — EF Core ORM |
| A04 | Insecure Design | 2 | 2 | 4 | Partiel — rate limiting planifié |
| A05 | Security Misconfiguration | 2 | 2 | 4 | Partiel — CORS à restreindre |
| A06 | Vulnerable Components | 1 | 3 | 3 | Couvert — Trivy CI |
| A07 | Authentication Failures | 2 | 3 | 6 | Partiel — bruteforce planifié |
| A08 | Data Integrity Failures | 1 | 3 | 3 | Couvert — SHA pinning CI |
| A09 | Logging & Monitoring | 2 | 2 | 4 | Partiel — SIEM partiel, logs planifiés |
| A10 | SSRF | 1 | 1 | 1 | N/A — aucun appel externe |

Taux de couverture : 90% (9/10 traités, 5 entièrement couverts, 4 partiels). Le seuil requis de 75% est largement dépassé.

## 4.3  Actions correctives implémentées

- A01 — Contrôle d'accès : JWT RBAC avec rôles USER/ADMIN sur tous les endpoints sensibles ([Authorize(Roles="ADMIN")])

- A02 — Cryptographie : clé JWT HMAC-SHA512 (64+ caractères) sortie du code source → GitHub Secrets + Railway Variables, HTTPS automatique Railway

- A03 — Injection : Entity Framework Core exclusivement (requêtes paramétrées), zéro SQL brut dans la base de code

- A06 — Composants vulnérables : scan Trivy intégré au pipeline CI (CRITICAL + HIGH) à chaque commit

- A08 — Intégrité de la chaîne CI : actions GitHub tierces épinglées sur hash SHA complet, npm ci --ignore-scripts

## 4.4  Actions correctives planifiées

- A07 — Rate limiting : protection brute-force sur l'endpoint /api/Users/login (middleware ASP.NET Core)

- A07 — Complexité mots de passe : validation côté API (longueur min, caractères spéciaux)

- A05 — Restriction CORS : en production, restreindre aux URL Railway uniquement (au lieu de AllowAnyOrigin)

- A09 — Journalisation sécurité : logs des échecs d'authentification et des actions admin

- A04 — Reset mot de passe : réinitialisation par email (token temporaire, service SMTP/SendGrid) — milestone v2.0.0

## 4.5  Protection des données personnelles — RGPD

CESIZen collecte des données personnelles dont certaines sont des données de santé au sens du RGPD (résultats de diagnostic de stress, Art. 9 RGPD). Les mesures suivantes sont en place :

| Donnée | Catégorie RGPD | Mesure de protection |
| --- | --- | --- |
| Email | Donnée personnelle | HTTPS, accès restreint |
| Mot de passe | Donnée personnelle sensible | Haché BCrypt, jamais stocké en clair |
| Rôle utilisateur | Donnée de gestion | JWT claims, accessible ADMIN uniquement |
| Résultats Holmes & Rahe | Donnée de santé (Art. 9) | Accès restreint à l'utilisateur concerné, séparation dev/prod |

- Durée de rétention : 2 ans maximum pour les diagnostics, suppression en cascade compte + diagnostics

- Droits implémentés : suppression du compte et de toutes les données associées (via l'admin)

- Limites identifiées : absence de droit à la portabilité (export) et d'interface d'auto-suppression — planifiés en v2.0.0

- Notification CNIL : obligation Art. 33 RGPD — notification dans les 72 heures en cas de fuite de données personnelles

## 4.6  Gestion de crise

Quatre scénarios de crise ont été documentés avec leurs procédures de réponse :

| Scénario | Déclencheur | Sévérité | Délai | Action principale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuite de données | Accès non autorisé BDD | P1 — Critique | < 30 min | Isolation Railway + rotation credentials + CNIL 72h |
| Compromission CI/CD | Pipeline anormal, secrets exposés | P1 — Critique | < 30 min | Désactivation pipeline + reset secrets + audit commits |
| Indisponibilité service | Erreurs 5xx persistantes | P2 — Majeur | < 2 h | Vérif Railway status → Rollback Redeploy |
| Tentative d'intrusion | Alertes Trivy / SonarCloud / logs | P3 — Mineur | < 24 h | Analyse logs → Ticket security → Hotfix |

RTO : 2 heures | RPO : 24 heures (sauvegardes Railway). Chaque incident donne lieu à un post-mortem documenté dans GitHub Issues.

# 5.  Veille technologique

## 5.1  Méthode et organisation

La veille technologique est structurée sur trois fréquences complémentaires, combinant surveillance manuelle et automatisation CI :

| Fréquence | Type | Outils / Sources |
| --- | --- | --- |
| Quotidienne | Alertes CVE, flux RSS sécurité | NVD, ANSSI, GitHub Security Advisories |
| Hebdomadaire | Newsletters, articles techniques | TLDR Security, JavaScript Weekly, GitHub Changelog |
| Mensuelle | Release notes, guides de sécurité | devblogs.microsoft.com, react.dev, owasp.org |
| Continue (CI) | Analyse automatisée à chaque commit | Trivy (CVE), SonarCloud (qualité), Dependabot |

L'outillage CI constitue la pierre angulaire de la veille : Trivy détecte automatiquement les nouvelles CVE sur les dépendances à chaque build, SonarCloud signale les régressions de qualité et de sécurité, Dependabot propose des mises à jour de dépendances directement dans les Pull Requests.

## 5.2  Sources principales

| Domaine | Source | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| Sécurité CVE | NVD (NIST), GitHub Security Advisories, ANSSI | Quotidien |
| OWASP | owasp.org — guides, cheat sheets, Top 10 | Mensuel |
| .NET / ASP.NET Core | devblogs.microsoft.com/dotnet | Mensuel |
| React / Frontend | react.dev/blog, JavaScript Weekly | Hebdomadaire |
| CI/CD & DevSecOps | GitHub Changelog, TLDR Security | Hebdomadaire |
| JWT / Auth | auth0.com/blog, jwt.io | Mensuel |

## 5.3  Actions concrètes issues de la veille

Chaque action de sécurité implémentée dans CESIZen est directement traçable à une information de veille :

- Supply chain attacks (2024) — épinglage SHA complet de toutes les actions GitHub tierces (aquasecurity/trivy-action, actions/github-script, etc.)

- npm script injection — ajout de --ignore-scripts à npm ci dans le pipeline CI/CD

- Secrets dans les logs CI — remplacement par variables d'environnement ($SONAR_TOKEN, $JWT_KEY) au lieu d'interpolation directe

- OWASP Top 10 2021 — analyse complète appliquée à CESIZen avec plan d'actions correctives documenté

- RGPD Art. 9 — identification et protection renforcée des résultats de diagnostic de stress comme données de santé

- HMAC-SHA512 key length — clé JWT portée à 64+ caractères (512 bits minimum requis par la spécification RFC 7518)

# 6.  Conclusion

Ce dossier technique présente la mise en œuvre du Bloc 3 "Déployer et sécuriser les applications informatiques" appliquée au projet CESIZen. L'ensemble des critères de la grille d'évaluation est couvert :

| Critère Bloc 3 | Statut | Éléments de preuve |
| --- | --- | --- |
| 1 environnement déployé avec automatisations | ✓ Atteint | Railway (API + Web) + GitHub Actions CI/CD |
| Versioning configuré | ✓ Atteint | GitHub + Git Flow + branch protection |
| Outil de ticketing configuré | ✓ Atteint | GitHub Issues (labels, milestones, SIEM) |
| Analyse vulnérabilités + criticité | ✓ Atteint | OWASP Top 10 (90%) + STRIDE (28 menaces) |
| Actions correctives ≥ 75% des risques | ✓ Atteint | 5 implémentées, 4 planifiées — 90% de couverture |
| Gestion de crise documentée | ✓ Atteint | 4 scénarios P1/P2/P3 avec procédures détaillées |
| Données personnelles et RGPD | ✓ Atteint | Registre, Art. 9, droits, mesures de protection |
| Veille technologique | ✓ Atteint | Sources multiples + CI automatisé + 6 actions concrètes |

La démonstration en soutenance s'appuiera sur l'environnement Railway déployé, le pipeline GitHub Actions opérationnel (dont 3 scénarios demo : pipeline vert, échec tests, échec sécurité), et le monitoring SIEM actif.

Les perspectives d'évolution (reset de mot de passe par email, restriction CORS, rate limiting, export RGPD) sont documentées dans les milestones GitHub et constituent le backlog de la version v2.0.0.